IZVEŠTAJ O REALIZOVANOM OBIMU

Web-shop, Mini ERP, newsletter i funkcionalnosti iz druge faze

Namena: Interni pregled za usaglašavanje tima i komunikaciju sa klijentom

Datum preseka: 29. avgust 2026.

Izvori: Potpisani ugovor, mejlovski dogovor, projektni plan i tehnička provera aplikacije

Status dokumenta: Radni činjenični izveštaj - nije pravno mišljenje

Glavni zaključak: Većina ugovorene Faze 1 je implementirana, a urađen je i značajan dodatni obim. Sistem koji je u ugovoru nazvan Mini ERP po funkcionalnoj širini je prošireni operativni ERP/OMS/WMS-lite, ali nije pun računovodstveni ERP. Najjasnije dodatno urađeni moduli su napredne reklamacije i napredni newsletter centar. Preostale tačke uglavnom zavise od banke, kurira, fiskalnog/SEF okruženja ili dodatnog dobavljača.

# 1. Izvršni pregled

Potpisani ugovor obuhvata Fazu 1 i izričito predviđa da se Faza 2 ugovara posebnim ugovorom ili aneksom. Projektni plan je detaljniji od ugovora, ali ne razdvaja dosledno faze, pa se u njemu nalaze i funkcije koje su u mejlu jasno svrstane u Fazu 2.

Na osnovu pregleda aplikacije, nije tačno da je urađen samo osnovni web-shop. Pored storefronta i administracije, izgrađen je složen poslovni sloj za nabavku, cene, više magacina, rezervacije, porudžbine, logistiku, dokumente, reklamacije, marketing i kontrolu sistema.

| Oblast | Status | Klasifikacija | Sažetak |
| --- | --- | --- | --- |
| Web-shop i CMS | URAĐENO | Faza 1 | Custom storefront, responsive prikaz, početna, kategorije, akcije, proizvodi, pretraga, korpa, checkout, nalog i admin. |
| Dobavljačke integracije | DELIMIČNO | Faza 1 | Rabalux je realna automatizovana integracija; generički import postoji, ali drugi kompletan spoljni dobavljač nije potvrđen. |
| Kurirske integracije | DELIMIČNO | Faza 1 | MyGLS je produkciono prihvaćen; X Express ima implementaciju, ali je i dalje vezan za test/eksterno prihvatanje. |
| Plaćanje | ČEKA SPOLJA | Izmena Faze 1 | WS Pay je dogovoreno zamenjen Raiffeisen rešenjem. Čekaju se bankarska dokumentacija i završni produkcioni podaci. |
| Fiskalizacija i SEF | DELIMIČNO | Faza 1 | Aplikativna logika postoji; produkcioni BADI, SEF i deo eOtpremnica toka čekaju spoljne preduslove. |
| Mini ERP | DELIMIČNO | Faza 1 + proširenje | Ugovoreni operativni moduli su uglavnom realizovani i znatno prošireni; SEF/eOtpremnica i deo spoljnih prihvatanja još nisu zatvoreni. |
| Napredne reklamacije | DODATNO | Faza 2 | Skoro kompletan napredni reklamacioni sistem je već realizovan. |
| Newsletter centar | DODATNO | Van izričitog obima | Napredan marketing sistem sa kontaktima, saglasnostima, publikama, kampanjama, odobrenjima i analitikom. |
| Google oglašavanje | DELIMIČNO | Faza 2 | Feed, selekcija proizvoda i budžetske postavke postoje; puna Google Ads API automatizacija nije urađena. |
| Meta integracije | IZBAČENO | Naknadna odluka | Prema aktuelnom dogovoru Meta nalozi/integracije se ne rade i ne vode se kao preostala obaveza. |
| Viber | DELIMIČNO | Faza 2 | Publike, kampanje i transportna osnova postoje, ali nema produkcionog provajdera i završenog slanja. |
| Sačuvane kartice | NIJE URAĐENO | Faza 2 | Postoje modeli/API osnova, ali nema tokenizacije i stvarnog plaćanja sačuvanom karticom. |

# 2. Pravilo klasifikacije i izvori

U ovom izveštaju koriste se sledeće oznake:

- URAĐENO - funkcionalnost postoji u aplikaciji i njen osnovni poslovni tok je implementiran.

- DELIMIČNO - aplikativna osnova postoji, ali nedostaje deo zahteva, produkciona potvrda ili spoljna integracija.

- ČEKA SPOLJA - završetak neposredno zavisi od banke, kurira, državnog/partnerskog servisa ili dostavljenih pristupa.

- NIJE URAĐENO - nema kompletnog funkcionalnog toka koji se može smatrati isporučenim.

- DODATNO - urađeno je van potpisanog obima Faze 1 ili nije izričito navedeno ni u jednoj dostavljenoj specifikaciji.

- IZBAČENO - naknadnom odlukom više nije predmet realizacije i ne vodi se kao dugovanje.

Dokumentarni izvori: Web shop ugovor.pdf; mejlovska podela Faze 1 i Faze 2; Web shop SPC 2 (2).docx. Tehnički izvori: postojeće rute, Prisma modeli, servisni moduli, testovi, build i trenutna konfiguracija aplikacije.

# 3. Detaljan pregled Faze 1 - web-shop

| Stavka | Status | Urađeno | Napomena / preostalo |
| --- | --- | --- | --- |
| Custom dizajn | URAĐENO | Poseban storefront prilagođen brendu, sa sopstvenim vizuelnim sistemom i komponentama. | Klijentsko estetsko prihvatanje je odvojeno od tehničke implementacije. |
| Responsive desktop/mobile | URAĐENO | Prilagođeni desktop i mobilni layout, navigacija, kartice proizvoda i checkout. | - |
| Početna strana | URAĐENO | Banneri, hero slajdovi, promo traka, tabovi, akcijski blokovi i CMS raspored. | - |
| Kategorije i akcijske strane | URAĐENO | Kategorije, kolekcije, akcija, nedeljna akcija, noviteti, outlet, posebne ponude i hero proizvodi. | - |
| Detalj proizvoda | URAĐENO | Slike, video/3D podrška, cene i ranija cena, bedževi, piktogrami, dimenzije, materijali, isporuka, povezani proizvodi i sticky add-to-cart. | Deo kvaliteta zavisi od potpunosti podataka dobavljača. |
| Pretraga | URAĐENO | Instant predlozi od tri karaktera, puna pretraga i tačna/približna poklapanja. | - |
| Korpa | URAĐENO | Izmena količina, uklanjanje, predlozi kupovine, obračun cena, vaučera i dostave. | - |
| Osnovni checkout | URAĐENO | Gost i prijavljeni kupac, fizičko/pravno lice, adrese, dostava, pregled i kreiranje porudžbine. | Platni kanal se ocenjuje zasebno. |
| Registracija i prijava | URAĐENO | Email registracija, potvrda adrese, prijava, reset lozinke i politike sesije. | Google je konfigurisan; ostali social login-i nisu deo osnovne ugovorne obaveze. |
| Osnovni korisnički nalog | URAĐENO | Profil, adrese, poslovni podaci, istorija porudžbina i podešavanja. | Dodatno postoje wishlista, upozorenja, reklamacije i GDPR funkcije. |
| Admin pregled porudžbina | URAĐENO | Lista, detalj, statusi, dokumenti, plaćanje, dostava, štampa i povezani logistički tokovi. | - |
| CMS/admin sadržaj | URAĐENO | Banneri, početna, promo traka, tabovi, kategorije, piktogrami, sadržajne i landing strane. | Obim je širi od osnovnog CMS opisa. |
| XML/proizvodi/cene/stanje | DELIMIČNO | Generički XML/XLSX sistem i Rabalux uvoz postoje; kataloški i lager podaci se obrađuju. | Samo jedna potvrđena kompletna spoljna dobavljačka integracija; web prodaja Rabalux lagera je trenutno isključena. |
| Email potvrde | URAĐENO | Potvrda porudžbine, promene statusa, fiskalni dokumenti, profakture/računi i prateći PDF dokumenti. | Operativne greške isporuke emaila i dalje se prate. |
| Kartično plaćanje | ČEKA SPOLJA | WS Pay je zamenjen Raiffeisen rešenjem. Tehnička osnova postoji i integracija se završava. | Čeka se dokumentacija i produkcioni podaci banke; trenutno ne treba tvrditi da je kartično plaćanje produkciono aktivno. |
| Dva dobavljača | DELIMIČNO | Rabalux je implementiran; postoji proširiva arhitektura i import infrastruktura. | Drugi stvarni dobavljač nije kompletiran. Formulacija 'do dva' traži proveru koji pristupi i podaci su dostavljeni. |
| Dve kurirske službe | DELIMIČNO | MyGLS i X Express adapteri, pošiljke, nalepnice, statusi i webhook tokovi. | MyGLS je prihvaćen; X Express čeka završno produkciono prihvatanje/test nalog. |
| Fiskalni računi/statusi | DELIMIČNO | Fiskalni dokumenti, refundacije, retry, PDF i statusna automatizacija postoje. | BADI produkciona konfiguracija i povezani PFR uslovi nisu zatvoreni. |

# 4. Dobavljači, lager i pravilo web dostupnosti

Rabalux integracija nije samo ručni unos: postoji automatizovan kataloški/stock tok, evidencija sinhronizacije, promene, mapiranje kategorija i obrada dobavljačkog lagera. Ipak, to je jedna spoljna dobavljačka integracija; DC uvoz iz CSV/XLSX-a nije isto što i drugi dobavljač.

Operativna napomena: Produkcija trenutno koristi ENFORCE_WEB_AUTO_AVAILABILITY=false. Ne treba uključivati strogu automatsku dostupnost dok DC lager ne bude uvezen i proveren. DC je jedna 'kutija' koja se puni iz CSV/XLSX-a i može ručno da se ispravlja; Rabalux je druga 'kutija' koja zadržava poslednji uspešno primenjen Serbia XLSX, oduzima rezervacije i sigurnosnu jedinicu, a kupcu prikazuje samo dostupnost kod dobavljača i rok, ne tačnu količinu.

Bez uspešnog Rabalux opažanja artikal ostaje nedostupan. Bezbedan rollback stroge politike je vraćanje ENFORCE_WEB_AUTO_AVAILABILITY=false i novi deploy.

# 5. Mini ERP - ugovoreni obim i stvarno urađeno

## 5.1. Šta ugovor naziva Mini ERP-om

Potpisani ugovor u okviru Faze 1 izričito obuhvata sledeće poslovne celine:

- domaće i uvozne ulazne fakture;

- nabavne i maloprodajne cene;

- akcijske periode i prioritete;

- osnovne knjigovodstvene izveštaje, uključujući kalkulacije i nivelacije;

- više lokacija/magacina, COGS, lager i rezervacije;

- API za stanje i rezervacije;

- interne i eksterne otpremnice; zbirno fakturisanje i SEF;

- popise, narudžbenice dobavljačima i osnovne izveštaje.

## 5.2. Detaljna ERP matrica

| ERP celina | Status | Odnos prema obimu | Šta je implementirano / šta nedostaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Matični podaci artikala | URAĐENO | U UGOVORU | Šifarnik, statusi, ERP polja, mediji, kanali, kategorije, pakovanja, zalihe i atomski XLSX uvoz. |
| Matični podaci dobavljača | URAĐENO | U UGOVORU | Cenovnik, valuta, paritet, rokovi, loading lokacije i dobavljački parametri. |
| Baza kupaca | DODATNO | PROŠIRENJE | CRM-lite šifarnik fizičkih lica i firmi, kontaktni, poreski i adresni podaci. |
| Nabavne cene | URAĐENO | U UGOVORU | Istorija nabavnih cena po artiklu i dobavljaču. |
| Nabavne porudžbenice | URAĐENO | U UGOVORU | Kreiranje, detalji, statusi, zaključavanje, prijem, povezani dokumenti i magacin prijema. |
| PDF/XLSX nabavnih porudžbenica | URAĐENO | PROŠIRENJE | Generisanje formalnih dokumenata i izvoza, iznad kratkog ugovornog opisa. |
| Slanje porudžbenice dobavljaču | DELIMIČNO | OPERATIVNO | Email tok postoji u širem sistemu, ali interni ERP zahtev ga ne vodi kao konačno prihvaćen poslovni tok. |
| Ulazne fakture / prijemnice | URAĐENO | U UGOVORU | Neto, PDV, bruto, valuta, veze, raspodela zavisnih troškova, knjiženje i zaključavanje. |
| COGS | URAĐENO | U UGOVORU | Raspodela zavisnih troškova i ponderisani prosečni trošak nabavke po jedinici. |
| Cenovnici | URAĐENO | U UGOVORU + VIŠE | Datirani MP, nabavni, VP i INO cenovnici, sa istorijom i stavkama. |
| Akcijske cene/prioriteti | URAĐENO | U UGOVORU | Veza akcija i artikala, periodi, prioriteti i izbor aktivne cene. |
| Loyalty pravila | DODATNO | FAZA 2 / PROŠIRENJE | Datirana pravila za ulogovane kupce, kategorije/proizvode i istorija loyalty cena. |
| Linearne promocije | DODATNO | PROŠIRENJE | Globalni, kategorijski i grupni popusti sa kontrolama i prioritetima. |
| Magacini | URAĐENO | U UGOVORU | Višemagacinski šifarnik, podrazumevani DC, status i upravljanje lokacijama. |
| Lager i kretanja | URAĐENO | U UGOVORU | Fizičko, rezervisano, raspoloživo i dolazeće stanje, neizmenjiva kretanja i pregled po magacinima. |
| Rezervacije | URAĐENO | U UGOVORU | Rezervacije za web i druge naloge, dobavljački i DC izvori, sigurnosne kontrole. |
| Partner API | URAĐENO | U UGOVORU + VIŠE | Scope bearer ključevi, rate limit, audit i idempotentne rezervacije. |
| Popisi | URAĐENO | U UGOVORU | Očekivano/prebrojano/razlika, transakciono knjiženje i prateća dokumentacija. |
| Prodajni nalozi | DODATNO | PROŠIRENJE | Jedinstveni WEB, MP, VP i INO pregled, ručni nalozi, snimak podataka, rezervacije i statusi. |
| Predračuni/proforme | DODATNO | PROŠIRENJE | Generisanje proforma dokumenata za prodajne naloge. |
| Otpremnice | DELIMIČNO | U UGOVORU | CRUD, knjiženje, kupčeve i interne otpremnice, PDF/XLSX; eOtpremnica sandbox acceptance nije završen. |
| Nalozi za preuzimanje | DODATNO | PROŠIRENJE | Pickup batches, manifesti, štampa i kurirska priprema; spoljni ugovori ograničavaju produkciono slanje. |
| Fiskalizacija i refundacija | DELIMIČNO | U UGOVORU | Administracija, idempotentno izdavanje/refund, lager povrat, PDF i retry; produkcioni BADI čeka spoljne uslove. |
| SEF | DELIMIČNO | U UGOVORU | Klijent, rute i priprema postoje; produkciona verifikacija i eksterno prihvatanje nisu potvrđeni. |
| Kalkulacije | URAĐENO | U UGOVORU | Nabavna vrednost i raspodela zavisnih troškova. |
| Nivelacije | URAĐENO | U UGOVORU | Predlog i objava MP cena sa tragom promene. |

### 5.2.1. Granica punog ERP-a i dodatni kontrolni moduli

| ERP celina | Status | Odnos prema obimu | Šta je implementirano / šta nedostaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjigovodstveni registri | NIJE URAĐENO | PUN ERP, NE UGOVOR | Formalni registri, evidencija prometa, storna i refundacija nisu prihvaćeni kao kompletan zakonski modul; nisu deo kratkog ugovornog opisa osnovnih izveštaja. |
| KEP knjiga | NIJE URAĐENO | PUN ERP, NE UGOVOR | Nije implementirana kao zakonski prihvaćen registar i ne predstavlja ugovorni nedostatak Mini ERP-a iz Faze 1. |
| Kontrolna tabla | DODATNO | PROŠIRENJE | Porudžbine, promet, reklamacije, zalihe, roba u dolasku, posete, top artikli i niski lager. |
| Izveštajni centar | DODATNO | PROŠIRENJE | Role-aware ulaz u poslovne, QA, analytics i audit izveštaje sa XLSX izvozima. |
| Audit log | DODATNO | PROŠIRENJE | Pregled promena, komandi i partnerskih API događaja, ograničen administratorskim ulogama. |
| Kontrola neobjavljenih artikala | DODATNO | PROŠIRENJE | Za svaki blokirani artikal prikazuje precizan razlog nedostupnosti/objave. |

## 5.3. Da li je ovo zaista 'Mini ERP'?

Ocena: Naziv Mini ERP je prihvatljiv samo ako znači ERP ograničen na potrebe ovog web-shopa. Po funkcionalnoj širini, implementacija je veća od tipičnog mini modula: obuhvata nabavku, cenovnike, COGS, više magacina, rezervacije, OMS, dokumente, CRM-lite, fiskalne tokove, logistiku, izveštaje, API i audit. Najprecizniji tehnički opis je prošireni custom commerce ERP sa OMS i WMS-lite funkcijama.

S druge strane, sistem nije pun general-purpose ERP niti kompletan računovodstveni paket, jer nema završenu glavnu knjigu, formalne knjigovodstvene registre, KEP i potpuno produkciono prihvaćene državne/spoljne integracije. Zbog toga se ne sme predstavljati kao kompletna zamena za računovodstveni ERP.

Praktičan zaključak za razgovor sa klijentom: osnovne poslovne celine iz ugovornog Mini ERP-a uglavnom jesu realizovane, ali je uz njih urađen značajan dodatni operativni sloj koji ugovor nije pojedinačno nabrojao.

# 6. Newsletter - detaljan pregled

U potpisanoj Fazi 1 nije ugovoren napredni newsletter sistem. Projektni plan pominje newsletter prijavu na sajtu, ali to nije isto što i kompletan centar za kontakte, saglasnosti, segmentaciju, izradu, odobravanje, zakazivanje, slanje i analitiku kampanja. Zbog toga se napredni newsletter centar klasifikuje kao dodatno urađen modul.

| Newsletter funkcija | Status | Šta postoji | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Newsletter polje na sajtu | URAĐENO | Forma i API za prijavu sa neutralnim odgovorom koji ne otkriva status adrese. | Osnovni očekivani deo storefronta. |
| Double opt-in | DODATNO | Token za potvrdu, rok važenja, potvrda emaila i aktiviranje kontakta. | Napredna saglasnost, nije samo upis emaila. |
| Evidencija saglasnosti | DODATNO | Verzija saglasnosti/politike, izvor, događaji, vreme i dokaz migracije ili potvrde. | Važno za usklađenost i dokazivost. |
| Statusi kontakta | DODATNO | PENDING, ACTIVE, UNSUBSCRIBED i SUPPRESSED. | Odvojeno upravljanje aktivnim i zabranjenim adresama. |
| Sinhronizacija sa nalogom | DODATNO | Marketing saglasnost korisničkog naloga se povezuje sa centralnim marketing kontaktom. | - |
| Odjava | DODATNO | Potpisan unsubscribe link, evidencija povlačenja saglasnosti i isključivanje iz budućih kampanja. | - |
| Automatska suppression lista | DODATNO | Bounce, complaint i provider suppression automatski blokiraju marketinško slanje. | - |
| CSV/XLSX uvoz | DODATNO | Provera fajla, preview, kontrolisani upis, izvori, tag/lista i automatsko formiranje publike. | Nije pomenuto u ugovoru. |
| Publike/segmenti | DODATNO | Čuvanje publika, procena broja, kombinovanje više publika, fiksna ili dinamička lista. | - |
| Napredni filteri | DODATNO | Izvor, tag, datum prijave, registracija, grad, jezik, broj porudžbina, potrošnja, poslednja kupovina, SKU, kategorija, vaučer, otvaranje i klik. | Ovo je CRM/marketing automatizacija, ne običan newsletter formular. |
| Editor kampanje | DODATNO | Blokovi: naslov, tekst, slika, dugme, proizvodi, vaučer i razdelnik. | - |
| Proizvodi u newsletteru | DODATNO | Automatsko povlačenje slike, javne dostupnosti, aktuelne cene i linka; nedostupni proizvodi se izostavljaju. | - |
| HTML i tekst verzija | DODATNO | Responsive HTML email i plain-text verzija sa odjavom. | - |
| Preview i test poruka | DODATNO | Vizuelni pregled kampanje i slanje test emaila. | - |
| Šabloni i verzije | DODATNO | Čuvanje kampanje kao šablona, istorija verzija i dupliranje kampanje. | - |
| Review/approval tok | DODATNO | Nacrt, provera, odobrenje i obavezni drugi administrator za velike kampanje. | Smanjuje rizik masovnog pogrešnog slanja. |
| Zakazivanje i slanje | DODATNO | Zakazano ili odmah, background job, idempotentnost, otkazivanje i retry neuspelih kampanja. | Produkcioni rad zavisi od provider postavki. |
| Email provider | DELIMIČNO | Podržani Resend/SES tokovi; trenutna aplikacija ima Resend osnovu. | Pre poslovnog puštanja proveriti promotions topic, webhook potpis i sender domen. |
| Analitika kampanje | DODATNO | Primaoci, isporučeno, otvoreno, klik, bounce, complaint, odjava i greške po kampanji/primaocu. | - |
| Zaštita od pogrešnog slanja | DODATNO | Preflight publike, saglasnosti, proizvoda, provider konfiguracije i suppression provera. | - |

Newsletter zaključak: Napravljen je pun marketing newsletter centar, a ne samo polje za prijavu. Po obimu uključuje elemente email marketing platforme: consent management, contact database, segmentaciju, campaign builder, approval workflow, zakazivanje, provider slanje i analitiku. To je jasno dodatni razvoj van osnovnog Mini ERP-a i van izričito ugovorene Faze 1.

# 7. Funkcionalnosti iz Faze 2 koje su već urađene

## 7.1. Napredni reklamacioni sistem

| Celina | Status | Stvarno stanje |
| --- | --- | --- |
| Kreiranje reklamacije | URAĐENO | Iz korisničkog naloga i kao gost preko bezbednog linka. |
| Pretraga kupovine | URAĐENO | Po porudžbini ili fiskalnom računu, uz proveru podobnosti/isporuke. |
| Artikal i količina | URAĐENO | Izbor konkretne stavke i preostale količine za reklamiranje. |
| Podaci kupca | URAĐENO | Automatsko popunjavanje i mogućnost korekcije kontaktnih podataka. |
| Opis i fotografije | URAĐENO | Opis problema i privatno čuvanje fotografija uz kontrolu broja/veličine. |
| R-numeracija | URAĐENO | Automatski broj reklamacije i sled događaja/statusa. |
| Email/status portal | URAĐENO | Potvrda prijema, promene statusa i korisničko praćenje. |
| Admin dnevnik | URAĐENO | Rokovi, odluke, rešavanje, beleške i operativni zadaci. |
| Povrat/zamena/logistika | URAĐENO | Povezivanje sa magacinom, povratom, zamenom i kurirskim tokom. |
| Analitika i izvoz | URAĐENO | Pregledi po dobavljaču, proizvodu, vrsti i rešenju, uz XLSX izvoz. |
| Skrivanje rešenih posle 10 dana | NIJE URAĐENO | Projektni plan predviđa skrivanje sa naloga; trenutni listing nema taj filter. |

## 7.2. Ostale stavke Faze 2

| Stavka | Status | Ocena |
| --- | --- | --- |
| Google automatizacija oglasa | DELIMIČNO | Google feed, izbor proizvoda i budžetske postavke postoje; nema pune Google Ads API kampanjske automatizacije. |
| Meta oglasi/nalozi | IZBAČENO | Prema naknadnoj odluci više se ne rade i ne vode kao neispunjena stavka. |
| Viber poruke | DELIMIČNO | Segmentacija, kampanje, personalizacija i transport/webhook osnova postoje; produkcioni provajder i kompletno slanje nisu aktivni. |
| Loyalty | DELIMIČNO | Pravila i cene za ulogovane kupce postoje; napredna personalizacija po istoriji kupovine nije kompletna. |
| Sačuvane kartice | NIJE URAĐENO | Modeli i API osnova postoje, ali nema tokenizacije i korišćenja kartice u checkoutu. |
| Personalizovane ponude | DELIMIČNO | Wishlista, restock/akcijska upozorenja i cross-sell postoje; individualne ponude po ponašanju nisu kompletne. |
| Više dobavljača/kurira | NIJE URAĐENO | Nisu pronađene dodatne kompletne produkcione integracije iznad osnovnog ugovorenog broja. |

# 8. Ostalo dodatno urađeno van eksplicitnog obima

| Dodatni modul | Status | Šta je urađeno |
| --- | --- | --- |
| TikTok katalog/feed | DODATNO | Javni feed za TikTok commerce/katalog, iako su u mejlu navedeni Google i Meta. |
| Napredna analitika | DODATNO | First-party događaji, posete, konverzije, GA4 ecommerce i marketinški događaji uz consent kontrole. |
| Administratorske uloge | DODATNO | Više nivoa pristupa, server-side autorizacija i odvajanje operativnih/marketing/super privilegija. |
| Audit log | DODATNO | Evidencija promena, administratorskih komandi i partner API događaja. |
| GDPR funkcije | DODATNO | Izvoz korisničkih podataka, zahtev za brisanje naloga, cookie/analytics saglasnosti i marketing consent trag. |
| Bezbednost privatnih fajlova | DODATNO | Privatni računi, reklamacije i dokumenti se ne izlažu javnim URL-ovima; koriste se kontrolisani pristupi/potpisi. |
| Background jobs i monitoring | DODATNO | Retry, idempotentnost, zdravstvene provere, sistemski status, job queue i operativne kontrole. |
| Napredni importi | DODATNO | Uvozi artikala, slika/dokumenata, dobavljačkih podataka, newsletter kontakata i kontrolni preview tokovi. |
| Landing stranice | DODATNO | CRUD landing stranica sa sekcijama, periodima, proizvodima i statusom objave. |
| QA dostupnosti kataloga | DODATNO | Razlog zašto artikal nije objavljen/kupiv, kontrola dimenzija, lagera, dobavljača i web pravila. |

Napomena: bezbednost, GDPR, monitoring i audit jesu dodatni tehnički rad, ali ih ne treba automatski predstavljati kao posebne komercijalne funkcionalnosti. Deo toga je nužan za profesionalan i bezbedan rad sistema.

# 9. Šta nije završeno ili ne treba predstavljati kao završeno

| Otvorena tačka | Vlasnik/zavisnost | Šta tačno nedostaje |
| --- | --- | --- |
| Raiffeisen kartično plaćanje | Banka / projektni tim | Čeka dokumentaciju i produkcione podatke banke; završiti integraciju i produkcioni acceptance. |
| Drugi dobavljač | Klijent + dobavljač + tim | Potvrditi kog dobavljača, format podataka, pristupe i acceptance kriterijume. |
| X Express produkcija | Kurir + tim | Zameniti test nalog produkcionim i potvrditi kompletan create/cancel/status/label tok. |
| BADI fiskalizacija | Fiskalni provider + tim | Produkciona konfiguracija, lokacija/PFR i test stvarnog izdavanja/refunda. |
| SEF/eOtpremnica acceptance | Spoljni servisi + tim | Produkcioni pristupi i end-to-end potvrda. |
| Formalni knjigovodstveni registri/KEP | Poseban obim | Nije završen pun računovodstveni modul; ne predstavljati sistem kao kompletan računovodstveni ERP. |
| Google Ads puna automatizacija | Faza 2 | Feed nije isto što i automatsko kreiranje/optimizacija kampanja. |
| Viber produkciono slanje | Faza 2 / provider | Potreban provider, ugovor, kredencijali i završno povezivanje scheduler-a/slanja. |
| Sačuvane kartice | Faza 2 / banka | Potreban provider tokenization i checkout upotreba. |
| Napredna personalizacija | Faza 2 | Individualne ponude zasnovane na istoriji ponašanja/kupovine nisu kompletne. |
| Meta | NEMA OBAVEZE | Izbačeno aktuelnom odlukom; sačuvati pisanu potvrdu da ne bi kasnije bilo spora oko obima. |

# 10. Bitne izmene i odstupanja

| Tema | Status | Kako je treba komunicirati |
| --- | --- | --- |
| WS Pay -> Raiffeisen | Dogovorena zamena | Ne tretirati kao neurađen WS Pay ako postoji pisana potvrda zamene. Dok banka ne dostavi dokumente, status je 'čeka spolja', ne 'završeno'. |
| Meta integracije | Izbačeno | Ne voditi kao otvorenu obavezu. Sačuvati email/poruku odluke o izbacivanju. |
| Popust prve kupovine | Odstupanje | Projektni plan navodi 5%, dok aplikacija koristi 15%. Potrebno je potvrditi poslovnu odluku pre klijentske komunikacije. |
| Nazivi kurira | Fleksibilan izbor | Mejl kaže 'najverovatnije' Gebrüder Weiss i Daily Express; ugovor traži dve službe bez fiksnih imena. MyGLS/X Express mogu ispuniti broj kada oba prođu acceptance. |
| Word projektni plan | Mešovite faze | Plan sadrži i osnovne i napredne funkcije, pa se ne može automatski tretirati kao lista obaveza Faze 1. |

# 11. Preporučena pozicija prema klijentu

- Prvo odvojiti potpisanu Fazu 1 od funkcionalnosti koje su mejlom stavljene u Fazu 2.

- Priznati otvorene tačke Faze 1: Raiffeisen acceptance, drugi dobavljač ako su obezbeđeni uslovi, drugi kurir u produkciji i završetak fiskalnih/spoljnih prihvatanja.

- Jasno pokazati da je ugovoreni Mini ERP uglavnom realizovan i da je dodatno proširen OMS, CRM-lite, logističkim, analitičkim i kontrolnim modulima.

- Napredne reklamacije navesti kao najveći već urađen deo Faze 2.

- Newsletter predstaviti kao posebno dodatno razvijen marketinški sistem, a ne kao deo osnovne newsletter forme ili Mini ERP-a.

- Google feed i podešavanja ne predstavljati kao završenu naprednu Ads automatizaciju.

- Meta voditi kao naknadno izbačeno, pod uslovom da postoji ili se pribavi pisana potvrda.

- Svaki novi zahtev staviti u jednu od tri kolone: Faza 1 i preostalo; Faza 2 i potreban aneks; potpuno novi zahtev i nova ponuda.

# 12. Predlog kratkog internog zaključka

Tekst za tim: Osnovni web-shop i većina ugovorenog Mini ERP-a su realizovani. Mini ERP je u praksi proširen u operativni commerce ERP sa nabavkom, cenama, više magacina, rezervacijama, prodajnim nalozima, dokumentima, logistikom, CRM-lite funkcijama, izveštajima i auditom. Nije kompletan računovodstveni ERP, jer formalni registri/KEP i deo spoljnih produkcionih prihvatanja nisu završeni. Pored Faze 1, već su urađene napredne reklamacije i pun newsletter marketing centar, kao i delovi loyalty, Viber i Google infrastrukture. Otvorene ugovorne tačke treba zatvoriti odvojeno, a sve nove zahteve vezati za aneks, rok i cenu.

# 13. Tehnička potvrda i ograničenja izveštaja

Produkcioni build aplikacije je uspešno prošao u trenutku tehničke provere. Interna ERP matrica sadrži 67 detaljnih stavki šireg razvojnog plana: 48 se vode kao implementirane, 2 kao delimične, 3 kao blokirane spoljnim preduslovima i 14 kao odložene odlukom korisnika. Ova interna matrica je šira od potpisanog ugovora i zato se njene 67 stavke ne smeju automatski predstavljati kao 67 ugovornih obaveza.

Ovaj dokument ocenjuje postojanje funkcionalnosti u kodu i trenutnu operativnu spremnost. Ne potvrđuje pravnu obaveznost mejla ili projektnog plana, niti zamenjuje formalni UAT/acceptance potpis klijenta i eksternih provajdera.

# 14. Izvori

- Potpisani dokument: /Users/luka/Downloads/Web shop ugovor.pdf

- Projektni plan: /Users/luka/Downloads/Web shop SPC 2 (2).docx

- Mejlovska podela Faze 1 i Faze 2 dostavljena u razgovoru.

- ERP matrica: src/lib/admin/erp-requirements.ts

- Newsletter: src/lib/newsletter/*, src/app/admin/newsletter/* i Prisma newsletter modeli.

- Ostali tehnički izvori: reklamacije, plaćanja, kuriri, fiskalizacija, SEF, feedovi, analitika i dostupnost u odgovarajućim src/lib i admin/customer modulima, uz runtime provere.